**Sprint 1 Retrospective - MasqueRouge**

Puntos a considerar:

Seguir Haciendo:

-Estimar un 30% para cada US.

-Estimaciones bien / Sobró tiempo para investigación.

-Buena comunicación entre el equipo de desarrolladores

Empezar a hacer:

-Agregar más tareas a las User Stories para tener actividades de una granularidad menor.

-Fijar horarios de trabajo además de días de trabajo.

-Mayor independencia entre miembros del equipo para dividir actividades.

-Realizar un Build de la aplicación y subirla al servidor más seguido.

Dejar de Hacer:

-Dejar trabajo para el final.

-Desaprovechar tiempo al comienzo del sprint.

Más De:

-Mayor seguimiento y actualización del avance de las US en el board de JIRA.

Menos De:

-Falta de comunicación con el PO para sacar dudas sobre el objetivo del sprint.

**Definition of Done:**

1)Caso de Uso Funcionando Correctamente.

2)Caso de Uso testeado, se acepta 1 error severo como máximo y 2 errores estéticos/visuales.

3)Código Comentado.

4)Feature cerrada en git y pusheada.

5)Caso de uso revisado por alguien externo del equipo.

6)En caso de US con subida o bajada de datos probar el request 5 veces y que este funcione correctamente.