**Sprint 2 Retrospective - MasqueRouge**

Puntos a considerar:

Seguir Haciendo:

-Estimar un 30% para cada US.

-Buena comunicación entre el equipo de desarrolladores

Empezar a hacer:

-Organizar mejor la división de tareas.

-Comentar las funciones de manera completa, especificando objetivo, entradas y salidas.

-Subir documentos al repositorio.

-Realizar un Build de la aplicación y subirla al servidor más seguido.

Dejar de Hacer:

-Utilizar días fuera de los pactados en el planning.

Más De:

-Especificación de horas utilizadas por US en Jira.

Menos De:

-Falta de comunicación con el PO para sacar dudas sobre el objetivo del sprint.

-No consultar sobre dudas en cómo avanzar una US en el sprint.

**Definition of Done:**

1)Caso de Uso Funcionando Correctamente.

2)Caso de Uso testeado, se acepta 1 error severo como máximo y 2 errores estéticos/visuales.

3)Código Comentado.

4)Feature cerrada en git y pusheada.

5)Caso de uso revisado por alguien externo del equipo.

6)En caso de US con subida o bajada de datos probar el request 5 veces y que este funcione correctamente.