**Sprint 3 Retrospective - MasqueRouge**

Puntos a considerar:

Seguir Haciendo:

-Estimar un 30% para cada US.

-Buena comunicación entre el equipo de desarrolladores

-Subir documentos al repositorio.

-Realizar un Build de la aplicación de manera continua con Netlify.

Empezar a hacer:

-Automatizar testing funcional manual con Selenium.

-Implementar tags y pipelines

-Cuantificar pruebas

Dejar de Hacer:

-Utilizar días fuera de los pactados en el planning.

Más De:

-Especificación de horas utilizadas por US en Jira.

**Definition of Done:**

1)Caso de Uso Funcionando Correctamente.

2)Caso de Uso testeado, se acepta 1 error severo como máximo y 2 errores estéticos/visuales.

3)Código Comentado.

4)Feature cerrada en git y pusheada.

5)Caso de uso revisado por alguien externo del equipo.

6)En caso de US con subida o bajada de datos probar el request 5 veces y que este funcione correctamente.

7)Realizar todos los tests funcionales en Selenium para comprobar que la aplicación está funcionando correctamente luego de implementar la nueva US.