**Objetivo del Sprint:**

Realizar el proceso de compra de manera completa con el llenado del carrito y datos del denunciante.

**Ideas del Sprint:**

-Implementar verificación del formato y tamaño de las imágenes.

-Crear componente de paginación y subir mas productos para poder demostrar la funcionalidad.

-Implementar funcionalidad del carrito.

-Implementar proceso de compra completo

-Estudiar la utilización de herramientas de testing, si deberíamos utilizar Jest o la misma librería de testing que provee React.

**Estimación del Sprint:**

Horas Estimadas: 15 horas (no se consideran las horas de investigación)

Story Points: 12

**Plan de Sprint:**

-Primero realizaremos las US más sencillas, la de verificación del tamaño de imagen y de paginación. Al mismo tiempo iremos investigando sobre testing automatizado.

-Implementamos la funcionalidad del carrito.

-Implementamos el proceso de compra.

-En el tiempo restante generamos algunos test automáticos y la planilla de testing manual.